PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
Projeto: romaneiorapido.com.br
Data: 20/02/2026

### 1. Objetivo do Projeto

Desenvolvimento de um sistema web de controle de estoque com geração de romaneio, focado na organização das entradas e saídas de produtos e na emissão rápida e eficiente de romaneios.
O sistema será voltado para uso interno, garantindo:

- Controle operacional

- Redução de erros manuais

- Agilidade na separação e conferência

- Padronização na geração de romaneios

### 2. Escopo do Sistema

#### 2.1. Sistema de Login

- Tela de autenticação com usuário e senha

- Acesso restrito ao sistema

- Proteção básica de dados

#### 2.2. Cadastro de Produtos

- Cadastro com nome, código e quantidade

- Edição e exclusão de produtos

- Identificação por código de barras (se aplicável)

#### 2.3. Controle de Entrada e Saída

- Registro de entrada de mercadorias

- Registro de saída de produtos

- Atualização automática do saldo em estoque

- Histórico completo de movimentações

#### 2.4. Geração de Romaneio

- Seleção de produtos para montagem do romaneio

- Geração automática do documento com listagem de itens e quantidades

- Registro interno do romaneio para consulta futura

- Opção de impressão ou exportação

#### 2.5. API para Integração com ERP (Estrutura Preparada)

O sistema poderá disponibilizar uma API (Interface de Programação de Aplicações) para integração com outros sistemas, como ERPs ou plataformas externas.

A API poderá permitir, mediante contratação adicional:

- Consulta de produtos

- Consulta de saldo de estoque

- Registro de movimentações

- Envio e recebimento de dados de romaneios

A integração com ERP específico não está inclusa nesta proposta e poderá ser orçada conforme necessidade futura.

### 3. Proposta de Investimento

Desenvolvimento do Sistema: R$ 2.700,00
Entrada (40%): R$ 1.080,00
Entrega (60%): R$ 1.620,00

Manutenção Opcional: R$ 200,00 / mês
Inclui:

- Correções de falhas

- Ajustes técnicos simples

- Suporte básico

Garantia de 3 meses após entrega.

### 4. Prazo de Entrega

Prazo estimado para MVP: 60 dias após aprovação da proposta e pagamento da entrada.
Estou disposto a negociar tanto o prazo quanto o valor do projeto, caso haja necessidade de ajustes conforme a realidade do cliente.